Projectplan Easy Drive

Naam: Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani

Leerlingnummer: 2078927

Datum: 11-12-2018

Versie: 1.1

Inhoudsopgave

[Inleiding 3](#_Toc529536465)

[Doelstellingen 3](#_Toc529536466)

[Betrokkenen 3](#_Toc529536467)

[Benodigdheden 3](#_Toc529536468)

[Takenlijst 3](#_Toc529536469)

[Planning 4](#_Toc529536470)

# Inleiding

De website wordt gemaakt voor de rijexamen school Easy Drive. Dit wordt gemaakt door Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan en Ayoub Achbani in opdracht van Kevlar Devs. Deze opdracht is opgegeven, omdat Easy Drive een verouderde site heeft die ze vervangen willen. De belangrijkste punten die er in moeten is een inlog portaal en een reken module.

# Doelstellingen

De Doelstelling is dat Easy Drive een nieuwe site nodig heeft, omdat de oude uit de jaren negentig komt en het is niet mogelijk om die aan te passen. Easy Drive wilt een Reken module en een inlog portaal voor de site als belangrijkste punten, maar ook de geschiedenis van Easy Drive, een vacature pagina en een contact pagina.

# Betrokkenen

De betrokkenen van dit project zijn: Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan en Ayoub Achbani. Alle betrokkenen houden contact met elkaar via ontmoetingen met elkaar en online via Discord. Wij houden ook via E-mail contact. Mink: [mink.veldkamp@student.rocva.nl](mailto:mink.veldkamp@student.rocva.nl) Ali: [ali.kurnaz@student.rocva.nl](mailto:ali.kurnaz@student.rocva.nl) Aitazaz: [aitazaz.awan@student.rocva.nl](mailto:aitazaz.awan@student.rocva.nl) Ayoub: [ayoub.achbani@student.rocva.nl](mailto:ayoub.achbani@student.rocva.nl)

# Benodigdheden

De benodigdheden voor dit project zijn: Laptops, Sublime tekst of Visual Studio Code, een beschikbare ruimte om het te maken en internet.

# Takenlijst

1. Programma van eisen
2. Interview
3. Interview verslag
4. Projectplan
5. Functioneel ontwerp
6. Logboek maken en bijhouden
7. Easy Drive maken
8. Home pagina
9. Vacature pagina
10. Producten pagina
11. Contact pagina
12. Medewerkers portaal
13. Klanten portaal
14. Geschiedenis pagina
15. Reken module
16. Testen van de applicatie
17. Problemen oplossen
18. Website afronden
19. Logboek afronden
20. Presenteren

# Planning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | | | |
| Taak | Begindatum | Begintijd | Einddatum | Eindtijd | Duur | Betrokkenen |
| Projectplan schrijven | 11-12-2018 | 14:30 | 11-12-2018 | 15:00 | 30min | Mink Veldkamp |
| Interview | 11-12-2018 | 13:30 | 11-12-2018 | 14:15 | 45min | Aitazaz Awan, Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Ayoub Achbani |
| Programma van eisen | 11-12-2018 | 13:30 | 11-12-2018 | 15:00 | 1,5uur | Ali Kurnaz |
| Functioneel ontwerp | 18-12-2018 | 13:15 | 18-12-2018 | 14:15 | 1uur | Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani |
| Logboek | 18-12-2018 | 13:15 | 10-01-2018 | Eind Project | 2uur | Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani |
| Easy Drive maken | 18-12-2018 | 14:00 | Eind Project | Eind Project | Na | Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani |
| Testen | 2-01-2019 | 12:00 | 2-01-2019 | 13:00 | 1uur | Ali Kurnaz, Mink Veldkamp, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani |
| Problemen oplossen | 2-01-2019 | 13:00 | 2-01-2019 | 15:00 | 2uur | Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani |
| Presenteren | Na | 14:00 | Na | 14:30 | 30min | Mink Veldkamp, Ali Kurnaz, Aitazaz Awan, Ayoub Achbani |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |